原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房整体升级装修项目劳务分包（第二次）谈判文件
一、邀请谈判公告
四川兴振新建筑工程有限公司拟对原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房整体升级装修项目劳务分包（第二次）开展谈判，本项目仅限于截至本谈判文件发布日已签订《四川兴振新建筑工程有限公司劳务供应商资源库框架协议》的供应商参加。
一、项目基本情况
1.项目名称：原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房整体升级装修项目劳务分包（第二次）。
2.采购单位：四川兴振新建筑工程有限公司。
3.项目概况：对原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房进行提升改造，主要内容包括卧室新建轻质隔墙、卫生间及阳台打拆、回填、混凝土地坪、防水、墙地砖铺贴、水电及五金洁具安装、门窗安装、外墙清洗、庭院清除杂草等。具体内容请咨询项目负责人（何老师，18283347020）。
4.暂估总价：1324435元（不含税）。
5.履约期限：按照采购人要求执行。
6.质量要求：符合国家相应的质量要求和技术标准，同时满足采购人为保证工程质量而对质量、服务等方面提出的各种进一步要求。
7.对供应商的要求：①具有相关施工经验；②现场须配备专职施工管理人员；③能够编制预结算及过程资料并报采购人审核。④进场后7个日历天内向甲方书面提供本项目材料需求清单（清单须确保准确性，加盖供应商公章）。
8.付款方式：①进度款：按月支付当期经甲方审核确认产值的70%，支付进度款时，乙方需提供本期甲乙双方确认的产值清单（产值清单仅作为进度款支付依据，不作为结算支付依据）、项目过程资料（包含本期已实施部分的所有过程资料）。
②验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付至双方确认产值的80%，乙方需提供该项目全套施工过程资料。
③结算款：税前结算价款支付至四川青衣开发投资集团有限公司评审部根据2013年《建设工程工程量清单计价规范》和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》以及相关配套文件审定的[（分部分项工程费-主材及甲供材）×0.85）]×（1-成交供应商报价下浮率）的97%，剩余3%待质保期（壹年）届满后支付。
二、评审方式
本次谈判采用1轮报价：填报不含税下浮率，报价下浮率可保留2位小数。若出现相同下浮率，则继续进行下一轮报价，次轮报价下浮率不得低于上一轮；若再次出现相同报价下浮率，采购人可结合项目实际情况自行确定中选人。
注：①本项目评标价格为不含税下浮率，不含税下浮率最高者中标；合同签订、结算开票等均采用含税价，含税价=不含税中标价×（1+中标人适用税率）。
②除主材（含甲供）和大型机械外，剩下的辅材、措施费、规费等均为劳务项目费用。
在评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当要求该供应商在规定时间内作出书面说明，并提交相关证明材料：①供应商的报价下浮率＞15%；②评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效，书面说明的签字确认由其现任法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。供应商不能说明或者谈判小组成员半数以上认为该供应商说明不合理的，认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件作无效处理；供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作无效处理。
三、响应文件截止时间及相关要求
递交响应文件截止时间： 2026 年 9 月4日 11：00分，响应文件包括报价函和承诺函，报价函和承诺函按要求签字盖章并密封完好，在规定的截止时间前递交。响应文件开启时间：同递交响应文件截止时间。
五、其他说明
1.成交结果公示：成交结果通过青衣集团招采平台公示。
2.签订合同：成交供应商在成交通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。若因成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，视为放弃成交。无故放弃成交供应商将被列入四川青衣开发投资集团有限公司及牵头管理公司禁投、黑名单。
3.本项目不允许分包。
4.报名或递交报价文件的供应商不足3家的，终止本次谈判；通过审查的供应商数量为2家的，不影响采购活动的正常进行；通过审查的供应商数量为1家，本次谈判终止。若两次谈判报名或递交报价文件的供应商不足3家，采购人按照兴振新相关规定转用其他方式确定成交供应商。
5.若成交供应商（第一名）不能履约，采购人有权解除合同，按照排名顺位确定成交供应商。
六、谈判地点
四川省乐山市夹江县漹城街道云甘路89号（四川青衣开发投资集团有限公司一号楼3楼）。
七、联系方式
项目联系人：何老师；联系电话：18283347020。
采购联系人：张老师；联系电话：18142525565。





二、报价函
四川兴振新建筑工程有限公司（采购人名称）：
我方全面研究了原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房整体升级装修项目劳务分包（第二次）项目邀请谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判。
1、 我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需工程、货物及服务，总报价为：以本项目暂估总价填报下浮率    %作为不含税报价，并按谈判文件的要求完成本项目；
2、 一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；
3、 我方报价包含为实施和完成合同所需的人工费、材料费、机械费、场内清运费、意外伤害保险费等本项目涉及的一切相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务，采购人不再另行支付任何费用。
4、 我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。
5、 评审委员会认为我方报价低于成本，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。
6、 我方为本项目提交响应文件盖有鲜章的扫描件电子文档。
7、 我方同意响应本次采购的谈判有效期为响应文件提交截止时间届满后90日历天，且我公司承诺按谈判文件要求的时间完成本项目。
9、 我方愿意提供采购人可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
10、 在评审过程中，评审委员会认为谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受评审委员会的书面解释。

供应商全称：　                            （盖单位公章）
法定代表人或授权代表：          　　　    （签字或签章）
通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　。
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。日  期：　　　　　年　　月　　日。








三、承诺函
我单位非常愿意参加原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房整体升级装修项目劳务分包（第二次）项目的谈判。作为供应商，我单位承诺如下：
一、对我单位报名参加的原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房整体升级装修项目劳务分包（第二次）项目，视为我单位同意并接受谈判公告和谈判文件中所有内容。
[bookmark: _GoBack]二、我单位在本次投标活动中    （存在/不存在）与采购人、评审委员会成员、其他投标单位有任何形式的关联关系（包括但不限于股权、管理、家族/利益共同体、关键技术/渠道依赖等）及任何应披露而未披露的关联方关系。
三、我单位具有独立承担民事责任的能力。
四、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
五、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我单位参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。
七、我单位对所提供的响应文件和资料的真实性负责（保证提交的响应文件清晰可辨，若评审过程中，评审小组无法辨别而导致的废标风险，责任由我单位自行承担）。如与事实不符或弄虚作假，或有应回避的情形而不回避的，本单位愿承担一切责任（包括取消中标资格、加入黑名单、没收投标保证金、通报批评和行政处罚等）。
八、不论中选与否，因谈判所发生的一切费用，由我单位自行承担。
我单位已仔细阅读上述条文并理解，也深知上述承诺可能带来的风险和后果。

供应商名称：                         （盖单位公章）
法定代表人或授权代表：                (签字或签章)
日  期:      年   月   日













四、合同条款及格式
合同编号：



建筑工程劳务分包合同

     



甲    方：四川兴振新建筑工程有限公司 

乙    方：                             

合同签订时间：  2026年   月         








建筑工程劳务分包合同
  
甲方（发包方）：四川兴振新建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91511126MA652L318G
地址：四川省乐山市夹江县漹城街道云甘路89号
法定代表人：刘博 
乙方（承包方）：
统一社会信用代码：
地址：
安全生产许可证编号：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称：原云吟职中宿舍80套保障性租赁住房整体升级装修项目劳务分包
2 .工程地点：夹江县原云吟职中
3 .工程内容：详见工程量清单
第二条 承包方式
乙方以包工、包安全、包质量、包工期的方式承包本工程。 
第三条  甲方义务
1.组建与工程相适应的项目管理班子，履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作；
2.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
3.按时提供清单，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料应保证施工需要；
4.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
第四条 乙方义务
1、乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
1.1按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品、半成品的保护工作；工程竣工未交付业主之前，属于乙方承包范围内已完工程的保护工作由乙方负责，发生损坏乙方自费负责修复。
1.2承担由于自身原因造成的质量缺陷、工期延误、安全事故等责任。若因乙方原因导致工期延误，每延误一日按每日500元计算违约金,延误超过3日，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担应工期延误所造成的全部损失。
1.3履行施工合同中与劳务分包工作有关的乙方的义务。
1.4 乙方应当在整个项目建设过程中指定固定管理人员（姓名：        ,联系电话：         ）在施工现场对本合同分包事务范围内的全面驻场管理，负责包括但不限于劳动力组织、安全、质量、文明施工、工资费用、人身财产安全等方面的管理。乙方应负责解决处置管理过程中劳务分包所有相关的纠纷争议，并承担相应的法律和经济责任。
2、乙方必须按照甲方要求为下属职工办理商业保险（如意外险）并支付费用，甲方因此发生垫付费用的，有权向乙方全额追偿，从工程款内扣除。
3、其他乙方应当承担的义务：
3.1在施工生产过程中，乙方必须保证作业班组人员相对稳定，如需要进行人员调整，需提前通知甲方并经甲方书面同意，服从甲方的统筹安排，统一调动。
3.2乙方应对其作业班组人员进行安全生产、文明施工、食品卫生、交通安全等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，及时向甲方提供有关情况和资料。
3.3乙方必须为下属职工提供劳动防护用品，乙方不按要求及时、足额提供合格劳动防护用品的，甲方有权代乙方采购发放，所产生的全部费用（含采购费、运输费、管理费）由乙方承担，甲方有权按照实际采购价格直接从应付乙方的工程款中扣除。乙方应监督、教育作业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品，对未按规定佩戴使用防护用品的作业人员，乙方应立即制止其作业并进行安全教育和处罚，劳保物资具体如下（不限于）：
头部防护类：安全帽；
面部眼部防护类：护目镜、防护面罩、焊接面罩、防冲击面屏 ；
呼吸防护类：防尘口罩、防毒面具、空气呼吸器 ；
听力防护类：耳塞、耳罩 ；
手部防护类：绝缘手套、耐酸碱手套、焊接手套、防滑耐磨手套、防割手套 ；
足部防护类：防砸安全鞋、绝缘安全鞋、防滑安全鞋、耐油安全鞋、雨靴 ；
身体防护类：反光背心、工作服、防寒服、雨衣、焊接防护服、防酸碱防护服 
高处作业防护类：安全带（五点式双钩）、安全绳、自锁器、速差自控器 ；
其他防护类：救生衣、防毒面具。
3.4 乙方应按照国家职业病防治相关法律法规规定，做好其有关作业人员的职业病防治工作，依法履行职业病防治义务，并承担其聘用人员的职业病相关用人单位责任。
3.5自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管和使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
3.6任何情况下，乙方不得出现其作业人员向其他有关单位或部门进行围堵、静坐、阻碍交通道路等严重不良影响事件，以上情况每出现一次都视为乙方严重违约，乙方应向甲方承担 500 元/次的违约金。如以上情况出现二次以上，乙方无条件退场并承担违约责任，剩余未实施的全部工作由甲方交由第三方来实施，同时乙方应退还甲方已支付的费用。
3.7发生乙方作业人员讨薪事件后，乙方企业负责人和乙方项目负责人必须在规定时间（区/县1小时内）内到场协调处置讨薪事件，对工资纠纷存在的争议或拖欠投诉不受理、不处置时，由乙方向甲方另行承担 3000元/次的违约金。
4、 若乙方未及时履行上述义务，为确保整个施工现场的安全文明施工和甲方企业形象，甲方可以另行安排其他人员完成乙方上述义务，因此所发生的一切费用视为乙方同意按甲方所计算的标准，并由甲方在支付乙方的任何款项中扣除，乙方不持异议。
5 、乙方不得以甲方（或甲方项目部）的名义对外签订任何协议或合同，否则，视为乙方违约，每发现一次，乙方向甲方支付本合同暂定价10%的违约金。
6、其余事项按甲方要求执行。
7、因履行本合同产生的全部安全责任均由乙方承担。
第五条 甲供材料管理
1.本工程甲供材料实行限额领料，材料限额消耗量严格按照当地现行建筑工程定额核定的损耗量执行，定额核定消耗量为本工程材料最大领用限额。
2.施工过程中，乙方实际领用量超出定额核定消耗量的，所有超出部分的材料费用由乙方全额承担，甲方按照自身含税采购单价核算费用，直接从应付乙方劳务工程款中据实扣除。
3.因设计变更、施工指令调整、甲供材料本身供货质量不达标、规格型号不符等甲方原因造成的材料超耗，乙方不承担任何费用。4.工程施工完成后，所有甲供结余材料所有权归甲方所有，乙方须无条件配合甲方完成剩余材料清点、整理、退库等工作，不得私自留存、处置、变卖甲供材料。
第六条 合同工期
1. 计划工期：按甲方书面通知的工期完成所有劳务分包。  
2. 因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后顺延。  
3.甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式向乙方发出暂停施工指令，工期相应顺延，但甲方不对乙方作任何赔偿或者补偿。由于乙方原因造成的暂停施工，停工和复工费用全部由乙方承担，并承担因此给甲方造成的损失，工期不予顺延，暂停施工超过 20 天，甲方有权解除本合同同时乙方应按本合同价款的10%支付违约金。
第七条 合同价款及支付
1 .本合同暂定总金额：不含税价：    元；增值税：   元；税价合计：  元（大写：  ）。包含人工、辅材、机械、管理费、利润、税费、风险费等完成工程内容的全部费用。计价方式按2013年《建设工程工程量清单计价规范》和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件计算。最终结算价款以四川青衣开发投资集团有限公司评审部评审后的结算清单中[（分部分项工程费-主材及甲供材）×0.85）]×（1-  %下浮率）×1.03为准。
2 .付款方式：  
1.进度款：按月支付当期经甲方审核确认产值的70%，支付进度款时，乙方需提供本期甲乙双方确认的产值清单（产值清单仅作为进度款支付依据，不作为结算支付依据）、项目过程资料（包含本期已实施部分的所有过程资料）。
2.验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付至双方确认产值的80%，乙方需提供该项目全套施工过程资料。
3.结算款：按第七条第1项计算得出的最终结算价款的97%支付，剩余3%待质保期（壹年）届满后支付。
4.工程结算资料需在项目竣工验收合格之日起25日内提交甲方，乙方需提供经签字盖章的竣工图、工程结算书、施工全过程资料及影像资料。施工全过程资料、工程结算资料按甲方要求签字盖章一式叁份。
5.每次甲方付款时乙方需要向甲方提供与付款金额一致、合法、有效税率为3%的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款期限且不承担违约责任，同时乙方的合同义务并不免除。
第八条 工程质量及验收
1.乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后组织人员以及向建设单位（发包人）申请对乙方施工成果进行验收，建设单位（发包人）验收合格视为乙方已经完成了本合同约定的工作。质量不合格时，乙方应负责无偿修复，工期不顺延，并承担由此导致的甲方的相关损失。
2.经建设单位（发包人）验收合格后，在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担，质量保修期从全部工程竣工验收合格之日起12个月。
3.验收标准：符合总包合同有关质量的约定，符合国家现行的《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等相关标准。
第九条 违约责任及合同解除
1.乙方发生以下情形之一的，应当按照合同暂定总价的 10 %向甲方支付违约金，并且甲方有权单方解除合同；如因乙方原因造成甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿；甲方为此支付的包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、公证费、鉴定费、评估费、律师费、差旅费、误工费等所有费用均由乙方承担：
（1） 拖欠民工工资累计达到 3000 元；
（2） 发生安全事故，拒绝承担责任或者推卸责任，造成甲方承担责任的；
（3） 因乙方施工，造成阶段验收或竣工验收不合格的；
（4） 整改或返工次数达到  3 次的；
（5） 延误工期超过  7 天的；
（6） 因乙方原因造成业主方向甲方索赔的。
2.如在乙方没有完全履行本合同义务之前，因各种原因导致甲方与发包方终止合同的，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，不另行赔偿损失。 
3.如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。 
4.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完成并质量合格工作的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响工程质量达到合格标准前提下本合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十条 通知和送达
1.为便于有效履行本协议，双方提供如下联系方式：
甲方：四川兴振新建筑工程有限公司
联系人：何勇杰                             
地址：四川省乐山市夹江县漹城街道云甘路89号
电话：18283347020
乙方：                  
联系人：                                
地址：         
电话：                                
2.上述载明的通讯地址以及联系方式作为在履行本协议过程双方发出任何书面或非书面通知、公告等信息的地址和联系方式。若出现变更的，一方应当在3日内书面通知对方。否则函件、通知等资料邮寄至本条所载地址，自寄出之日起三日后，视为已有效送达对方。相关函件或通知以电子讯息的方式发送的，则自发送方终端显示“已发送”、“已送达”等类似提示时则视为接收方已成功收到该电子讯息。本条所载的地址同样适用于仲裁、诉讼、执行程序中的文书送达。因变更地址或者不准确或者拒收的等原因导致文书不能有效送达的，自邮件被退回或者被拒收的当日视为送达。
第十一条  争议的解决办法
本协议履行过程中发生争议，甲乙双方首先应友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院诉讼。
第十二条  其他
1.本合同中所提到的发包人均指将工程发包给甲方的主体；
2.甲方与建设单位（发包人）签订的《建设工程施工合同》及补充协议系本劳务分包合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
    3.本合同未尽事宜，甲乙双方可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 
4.本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
5.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
（以下无正文）



	甲方：四川兴振新建筑工程有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                                  
地  址：四川省乐山市夹江县漹城街道云甘路89号                                                                             
邮政编码：     614100                                             
电    话：   0833-5656853                                                                                                        
开户银行： 中国银行股份有限
公司夹江支行                                       
账    号：  115868585845                                              
	乙方：
（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                                
地  址：
邮政编码：                            
电    话：                 
开户银行：  
开户账号：       
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